鄂府办发〔2023〕76号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于

印发城市更新行动实施方案

（2023—2025年）的通知

各旗区人民政府，市人民政府各部门，各直属单位，各大企事业单位：

《鄂尔多斯市城市更新行动实施方案（2023—2025年）》已经市人民政府2023年第15次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2023年8月4日

鄂尔多斯市城市更新行动实施方案

（2023—2025年）

为贯彻落实党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，转变城市发展方式，补齐城市发展短板，完善城市功能，按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于实施城市更新行动的指导意见》（内政办发〔2021〕40号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“一个尊重五个统筹”城市工作总要求，以建设生态宜居现代化公园城市、打造全国一流城市形象为引领，借鉴推广各地形成的好经验好做法，扎实有序推进城市更新行动，提高城市规划、建设、治理水平，推动城市高质量发展，助推全国文明典范城市创建，努力创造生活宜居、生产高效、生态优美、富有特色的城市环境。

二、组织领导

为切实加强全市城市更新工作的组织领导，决定成立鄂尔多斯市城市更新工作领导小组（下称领导小组），具体组成人员如下。

组  长：杜汇良      市长

副组长：吉日木图    副市长

成  员：贾玉宝      市人民政府秘书长、办公室主任

尹占义      市人民政府副秘书长

韩  涛      东胜区区长

王雪峰      康巴什区区长

王小平      达拉特旗旗长

苏日嘎拉图  准格尔旗旗长

吴  云      伊金霍洛旗旗长

希  尼      乌审旗旗长

张仲平      杭锦旗旗长

王国泉      鄂托克旗旗长

杨颖新      鄂托克前旗旗长

陈  曦      市委宣传部常务副部长、市精神文明

建设委员会办公室主任

黄伯韡      市发展和改革委员会主任

万世斌      市教育体育局局长

张  良      市工业和信息化局局长

高  飞      市民政局局长

王力平      市财政局局长

马二喜      市自然资源局局长

苏雅拉图    市生态环境局局长

余永崇      市住房和城乡建设局局长

王  帅      市水利局局长

张  涛      市商务局局长

李  芸      市文化和旅游局局长

王  枫      市卫生健康委员会主任

武占宽      市应急管理局局长

韩玉光      市市场监督管理局局长

霍励平      市能源局局长

江  原      市人民政府金融工作办公室主任

陈旭辉      市行政审批和政务服务局局长

韩玉飞      市城市管理综合执法局局长

王  飞      市公安局副局长

刘存柱      市机关事务服务中心主任

兰  天      市大数据中心主任

丁挨玺      市政府投资项目代建中心主任

石  磊      市气象局局长

田  斌      鄂尔多斯供电公司总经理

田  野      鄂尔多斯通信建设管理办公室主任

领导小组负责统筹指导和推进全市城市更新各项工作。领导小组下设办公室，办公室设在市住房和城乡建设局，办公室主任由市住房和城乡建设局局长余永崇兼任。领导小组办公室负责领导小组日常工作，协调推动全市城市更新各项工作落实，并定期调度工作进展情况。今后，除市领导外，领导小组其他人员如有变动，由接替其行政职务的人员自行接替，不再另文通知。

三、工作原则

（一）规划引领，试点先行。坚持自上而下的规划引导与自下而上的更新需求相结合，坚持问题导向、试点先行、以点带面、项目化推进，探索城市更新的新模式、新路径、新机制。

（二）统筹谋划，片区推进。坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，合理划分城市更新单元和实施片区，鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造，防止大拆大建、千篇一律，稳妥有序实施城市更新行动。

（三）民生为先，品质为重。坚持以人民为中心，充分考虑儿童、老年人、残疾人等各类特殊群体需求，着力补齐民生短板，更加注重职住平衡，提供更高品质服务，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（四）传承文脉，保护风貌。加强历史文化保护传承，不随意改老地名，不破坏老城区传统格局和街巷肌理，不随意迁移、拆除历史建筑和具有保护价值的老建筑。

（五）绿色低碳，安全韧性。坚持集约型、内涵式、绿色低碳发展，提高城市治理能力和治理水平，牢牢守住城市运行安全底线，提高城市韧性。

（六）政府引导，共建共享。坚持党建引领、政府引导，充分激发市场活力，多方式引入社会资本，建立多元平等协商、共建共治共享机制。

四、总体目标

按照“一年打基础、两年见成效、三年出成果”的总体部署，建成一批城市更新项目，走出一条内涵集约、绿色低碳的城市高质量发展之路，为全区城市更新提供鄂尔多斯样板。

2023年，城市更新工作机制全面建立，专项规划全部编制完成，完善城市更新三年行动项目库，每个旗区至少开展1个城市更新试点项目。

2024年，城市更新行动取得积极进展，每个旗区至少打造3个可复制、可推广的城市更新试点项目，城市智慧化管理水平明显提升，推动城市功能品质与城市形象迈上新台阶。

2025年，城市更新行动取得重要进展，有机更新理念深入人心，城市生态宜居水平显著提升，基础设施体系更加完善，安全韧性能力明显增强，城市治理能力全面提升，全国一流城市形象得到充分展现，城市更新对经济增长的拉动作用充分显现，力争我市列入国家城市更新试点城市。

五、更新类型

（一）居住类。针对危旧楼房、老旧小区、既有住宅片区等，落实安全隐患消除、功能设施完善、居住品质提升为主的居住类城市更新。

（二）产业类。针对老旧厂房、低效产业园区、老旧低效楼宇、传统商业设施等，落实产业功能完善、利用效率提升为主的产业类城市更新。

（三）设施类。针对市政基础设施、公共服务设施、公共安全设施等，落实短板缺项补齐、服务供给升级为主的设施类城市更新。

（四）公共空间类。针对绿色空间、滨水空间、慢行系统等，落实生态价值保护、空间优化提升为主的公共空间类城市更新。

（五）智慧赋能类。构建完善城市信息模型（CIM）平台，统筹各级建设治理数字化应用，持续强化城市治理能力的智慧赋能类城市更新。

（六）市人民政府确定的其它城市更新项目。

六、重点任务

以区域更新为重点，分层、分类、分区域、系统化推进城市更新，重点开展城市更新五项工程。

（一）实施生态宜居提升工程

1.优化提升城市绿色空间。推动既有公园提档升级，补充休闲、健身、商业服务、应急避难等功能配套。推动绿地均衡布局，充分利用边角地和其它闲置土地，打造出门可达的社区公园、口袋公园、小微公共空间。高标准打造生态绿道，有机串联城市公园和特色滨水空间，推动绿道向社区、居住小区延伸，满足市民绿色出行、休闲健身需求。同时，尊重自然、顺应自然、保护自然，不破坏地形地貌，不伐移老树和有乡土特点的现有树木，不挖山填湖，不随意改变或侵占河湖水系。2023年，创建20个“公园城市示范点”，新建改造口袋公园、小微绿地50个以上，城市绿道不少于100公里；到2025年底，城市建成区绿地率达到42%、绿化覆盖率达到45%、公园绿地服务半径覆盖率达到88%（中心城区达到90%），城市人均公园绿地面积达到33平方米，中心城区城市绿道服务半径覆盖率达到70%（其它旗区达到60%）。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市城市管理综合执法局，责任单位：各旗区人民政府）

2.打造功能完整居住社区。以居住社区为单元，在统筹考虑人口规模、住宅规模、公共管理规模等方面的基础上，全面摸清各类设施和公共活动空间建设短板，以及待改造小区及周边地区可盘活利用的闲置房屋、空闲用地等存量资源，优化提升教育、医疗卫生、文化体育、社区服务、休闲娱乐、商业配套、市政公用等各类设施，补齐社区管理和服务短板，全面构建“15分钟便民生活圈”，满足居民多样化需求。2023年，每个旗区建设1个典范社区试点，以后根据实际逐步推开；到2025年底，完整居住社区覆盖率达到50%以上，绿色社区建设比例达到60%以上。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市城市管理综合执法局、市教育体育局、市民政局、市文化和旅游局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局，责任单位：各旗区人民政府）

3.持续推进城镇老旧小区改造。按照“先民生后提升、先地下后地上、先功能后景观”和“基础类应改尽改、完善类能改多改、提升类积极推进”的原则，强化系统化思维，既要“一区一策”“一栋一策”，也要注重与完整社区、绿色社区建设等结合起来，加强“适老化、适幼化”改造，积极推进既有住宅加装电梯，完善老旧小区各项基础设施和住宅配套功能，努力为居民提供更舒适的居住条件。2023年，全市改造老旧小区59个；到2025年底，2005年以前建成的老旧小区全面完成改造。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市城镇老旧小区改造工作领导小组各成员单位，责任单位：各旗区人民政府）

4.推动城市危旧房屋改造。按照属地管理原则，扎实做好城市危旧房调查摸底工作，确保不落一户、不落一栋、不留盲区。对存在严重安全隐患、已不具备居住使用条件的危旧房，立即采取措施停止使用，对居住在D级危房且无其它住房的困难群众，通过公租房、保障性租赁住房、政府现有闲置房产等解决其住房困难问题。对房屋行政主管部门认定可改造的危旧楼房，通过翻建、改建或适当扩建方式改造，具备条件的可适当增加建筑规模，实施成套化改造或增加便民服务设施等。鼓励老办公楼、老商业设施等老旧楼宇升级改造、调整功能、提升活力，发展新业态。鼓励老旧楼宇增加消防楼梯、电梯等设施，综合利用具备条件的地下空间。力争到2025年底，基本完成城市（含旗人民政府所在地）建成区范围内的老旧房屋改造任务，努力打造基础设施基本配套、市容环境干净整洁、居住条件明显改善的新型城市社区。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市城市管理综合执法局、市发展和改革委员会、市财政局，责任单位：各旗区人民政府）

5.创新推进老旧厂区改造。对老旧工业厂区，视情况分别实施异地迁建或就地改造，引导企业向产业园区集中。充分利用搬迁腾退土地和废弃地，发展现代生产生活性服务业和战略性新兴产业。推进老旧工业厂区功能再造、环境整治和生态系统修复，合理开发利用工业遗产资源。（牵头单位：市工业和信息化局，配合单位：市住房和城乡建设局、市城市管理综合执法局、市发展和改革委员会、市自然资源局、市文化和旅游局，责任单位：各旗区人民政府）

（二）实施绿色低碳发展工程

1.加快推进绿色建筑发展。认真贯彻落实《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》，不断提升新建建筑能效，新建居住建筑、公共建筑全面执行75%、65%节能率设计标准，“四类”建筑全部按照一星级以上绿色建筑标准设计建造。大力开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作，加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材。大力培育装配式建筑产业基地，开展装配式建筑示范。开展被动式超低能耗、近零能耗、零碳建筑试点，推动政府投资项目率先示范。持续推进既有居住建筑和公共建筑节能改造。提高建筑室内空气、水质、隔声、保温等健康性能指标，满足居民高品质住房需求。到2025年，全市城镇新建建筑全部按照绿色建筑标准设计建造，星级绿色建筑占城镇新建建筑比例突破30%，装配式建筑占新建建筑比例达到30%，建筑保温结构一体化项目占比达到30%以上，可再生能源在民用建筑中应用比例达到30%；绿色建材推广面积达到80万平方米。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市自然资源局、市政府投资项目代建中心，责任单位：各旗区人民政府）

2.加快实施清洁取暖。着力构建“以电为主、可再生能源为辅、多能互补”的清洁取暖体系，形成“城镇取暖集中化、农村取暖电气化、全市取暖多元化”的格局。加强集中供热能力建设，大力推广热电联产、工业余热等集中供热方式，因地制宜推进天然气、电力和可再生能源供热。加大供热管网互联互通改造力度，实现热源统一调配、互为补充，提升供热保障能力和应急处置能力。积极争取国家北方冬季清洁取暖项目。到2025年底，全市城镇清洁取暖率达到80%、既有居住建筑节能改造率达到100%。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市生态环境局、市能源局、鄂尔多斯供电公司，责任单位：各旗区人民政府）

3.完善垃圾治理闭环体系。加快推进城市生活垃圾“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”系统建设，推进餐厨废弃物投放、收集、运输、处置全过程规范运行，规范建筑垃圾处理，不断提高垃圾资源化利用效能。到2025年底，全市城镇生活垃圾分类覆盖率达到100%，生活垃圾回收利用率达到35%以上，资源化利用率达到60%。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市生活垃圾分类工作领导小组各成员单位，责任单位：各旗区人民政府）

（三）实施安全韧性建设工程

1.推进城市基础设施提级扩能。实施“断头路”“支小路”更新改造，畅通城市交通“微循环”。补齐市政基础设施短板，提升城市供水、供气、供电、供热、排水、信息通信等设施综合承载能力。深入开展地下隐患排查治理工作，2023年实施燃气、供水、排水、供热等四类老旧管网更新改造200公里以上。因地制宜在人口密集区、商业区增加一批公共停车场，重点解决老城区、老旧小区停车难题。适度超前推进新能源汽车充电设施建设。到2025年底，基本完成城市市政管网老化更新改造和架空线入地、杆箱整治任务，将城镇供水管网漏损率控制在9%以内，生活污水收集率达到80%以上；城市建成区公共充电设施服务半径不大于2公里，全市标准公共充换桩与标准新能源汽车比例力争不低于1∶3。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局、市城市管理综合执法局、市通信建设管理办公室、鄂尔多斯供电公司，责任单位：各旗区人民政府）

2.推进海绵城市建设。坚持问题导向，结合城镇老旧小区改造、城市体检和城市更新等行动，统筹推进海绵型公园绿地、道路、广场、公共建筑、小区、城市排水防涝等基础设施建设，综合运用工程和绿色生态等措施，提高雨水吸纳和排放能力。到2025年，城市建成区50%以上的面积达到海绵城市建设目标要求，70%的降雨实现就地消纳利用，形成生态、安全、可持续的城市水循环系统。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市海绵城市建设工作领导小组各成员单位，责任单位：各旗区人民政府）

3.健全完善维护城市公共安全机制。统筹建设工程规划设计与质量安全管理，在确保安全的前提下，探索优化适用于存量更新改造的建设工程审批管理程序和技术措施，构建建设工程设计、施工、验收、运维全生命周期管理制度。提高城市综合防灾和安全设施建设配置标准，健全城市抗震、道路交通、应对地质灾害应急指挥体系。加强防洪防涝设施建设、城市防灾避难场所建设，增强抵御自然灾害的能力。强化消防设计审查、施工、检测、验收等环节监管，加强隐患排查，着力解决历史遗留问题。建立完善城市安全监管责任制，合理布局城市居住生活区、综合服务区、商业商务区、绿地休闲区，强化重大危险源监控，消除重大事故隐患，确保城市生命线安全，坚决守住安全底线。（牵头单位：市安全生产委员会办公室，配合单位：市公安局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市商务局、市气象局、鄂尔多斯供电公司，责任单位：各旗区人民政府）

（四）实施数字智慧赋能工程

1.推进城市信息平台建设。以CIM基础平台为底座，围绕智慧工程、智慧住房、智慧城建、智慧城管四大领域，加快城市基础设施物联感知和数字监管应用，构建智慧住建“1+4+N”体系，提升城市运行“一网统管”水平。深化应用建筑信息模型（BIM）技术，加强建筑全生命周期管理。到2025年底，初步建成CIM基础平台，部分行业的“CIM+”应用取得明显成效，CIM平台与BIM软件实现系统兼容协同发展，CIM平台三维数据覆盖率达到30%以上。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市公安局、市自然资源局、市城市管理综合执法局、市大数据中心，责任单位：各旗区人民政府）

2.开展地下市政基础设施普查。全面推进城市基础设施安全运行监测试点工作，建立完善地下市政基础设施综合管理信息平台，并与CIM基础平台深度融合，实现设施信息的共建共享。到2025年，市政管网管线智能化监测管理率达到15%以上。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市自然资源局，责任单位：各旗区人民政府）

（五）实施人文特色塑造工程

1.加强历史文化保护。切实做好历史建筑保护工作，建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系。推动小尺度、低影响、低成本、渐进式的有机更新，充分发挥历史遗产及地域风貌的价值，彰显城市魅力。完善历史建筑数据申报平台信息，完成历史建筑测绘建档工作。保护单体建筑、街巷街区、城镇格局，同时保护好历史地段、自然景观、人文环境，开展历史建筑保护利用宣传工作。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市自然资源局、市文化和旅游局，责任单位：各旗区人民政府）

2.加强风貌特色管控。按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，突出建筑使用功能和节能、节水、节地、节材和环保要求。强化城市设计把控，推动各类建筑充分体现历史文化、地域特色和时代风貌，与周边区域整体协调。建筑色彩应当采用城市主色调，禁止在城市设计中采用高纯度、高彩度的色彩。（牵头单位：市自然资源局，配合单位：市住房和城乡建设局、市城市管理综合执法局，责任单位：各旗区人民政府）

3.开展旧城区沿街建筑外立面改造。有序推进旧城区沿街建筑外立面改造，通过外墙更新、统一立面、规范店招、亮化提升等多项综合整治措施，优化城市人居环境。打造若干特色街区，培育夜间经济、网红经济，进一步提升城市颜值和城市品位。从2023年起，东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇每年分别至少打造3个精品示范街区，其它旗区每年分别至少打造1个精品示范街区。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市自然资源局、市商务局、市城市管理综合执法局，责任单位：各旗区人民政府）

七、实施步骤

（一）开展城市体检。市、旗区两级将城市体检作为城市更新的前提，建立由政府主导、住建部门牵头组织、各相关部门共同参与的工作机制，统筹抓好城市体检工作，并将城市体检数据录入市国土空间基础信息平台。划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进城市体检和城市更新工作，形成“体检发现问题—更新解决问题—实施后评估”的工作闭环。

（二）编制专项规划。各旗区人民政府要依据城市体检结果，结合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，编制城市更新专项规划和年度更新计划，系统谋划城市更新工作目标、重点任务、成本测算和实施措施，明确项目实施计划安排，报领导小组办公室备案。

（三）划分更新单元。各旗区人民政府要充分考虑基础设施、公共服务设施覆盖范围，结合道路、产权、行政区划和社会治理单元等，合理划分城市更新单元，可以一个社区、一个重要地段、一个街道为一个单元，也可跨社区（街道）划分。

（四）更新项目入库。各旗区人民政府要结合城市更新单元划分、区域发展实际和基层需求，按照“十年一小修、二十年一大修”，生成城市更新项目，根据城市更新工作开展情况和区域更新需要动态调整，纳入市级城市更新项目库管理。

（五）推进项目实施。各旗区人民政府要坚持尽力而为、量力而行，充分征询相关权利人或居民意见，合理安排项目实施时序，科学编制项目方案，统筹推动城市更新工作。开展实施效果评估，全面总结实施成效，实事求是查找问题，制定持续推进措施。开展群众满意度调查，让人民群众评判城市更新工作成效。同时应将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，明确对建筑、小区、社区、街区、城市等不同尺度的设计要求，提出城市更新地块建设改造的设计条件，组织编制城市更新重点项目设计方案，规范和引导城市更新项目实施。

八、工作要求

（一）加强组织领导。各旗区人民政府要切实承担主体责任，主要领导作为城市更新第一责任人，将城市更新纳入重要议事日程，推动相关工作取得实效。市直各有关部门要配合、指导、督促旗区开展工作，切实凝聚工作合力，确保城市更新工作高质量推进。

（二）强化政策支持。市直各有关部门根据职责分工，抓紧研究制定各项更新政策措施和与城市更新相适应的审批流程，开辟绿色通道，加快办理城市更新项目前期手续，推动项目尽快落地。加强存量资源统筹利用，鼓励土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主导功能、混合用地、大类为主、负面清单”更为灵活的存量用地利用方式和支持政策，建立房屋全生命周期安全管理长效机制。

（三）健全投入机制。积极争取国家、自治区补助资金，加大政府专项债券对符合条件的城市更新项目的支持力度。市财政每年预算安排资金支持城市更新项目，各旗区人民政府每年安排适当的财政资金支持城市更新项目。积极引导社会资本参与。纳入城市更新计划的项目，依法享受行政事业性收费减免，相关纳税人依法享受税收优惠政策。鼓励金融机构依法开展多样化金融产品和服务创新。鼓励通过依法设立城市更新基金、发行地方政府债券等方式筹集资金。按照国家规定探索利用住房公积金支持城市更新项目。

（四）严格督查考核。领导小组办公室定期组织统一督导、考核评价工作，考评情况向社会公布。建立完善评价机制，对工作推进快、标准质量高的单位和个人以适当形式予以表彰；对工作落实不力、动作缓慢、完不成目标任务的旗区、市直部门和相关单位给予通报批评。

（五）注重宣传发动。加大对城市更新有关政策和典型项目的宣传力度，充分依托各种传播媒体，全面系统宣传城市更新理念和重要意义，营造全社会关心关注和支持城市更新的良好氛围。探索多种形式的公众参与，扩大城市更新的公众参与度和社会参与面，确保城市更新持续健康、平稳推进。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，各驻军部

队，纪委，监察委，法院，检察院，市委各部门，各人民团体，

各新闻单位。

鄂尔多斯市人民政府办公室                 2023年8月7日印发