鄂府办发〔2023〕106号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发

鄂尔多斯市加快构建通江达海

物流体系实施方案的通知

各旗区人民政府，市人民政府各部门，各直属单位，各大企事业单位：

经市人民政府同意，现将《鄂尔多斯市加快构建通江达海物流体系实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2023年10月26日

鄂尔多斯市加快构建

通江达海物流体系实施方案

为整合物流资源、优化物流体系，打造鄂尔多斯市更加便捷高效的通江达海物流体系，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以党的二十大精神为指引，全面落实习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，全力推进全市“三个四”发展目标，以煤炭物流为基础，以“白货”物流为核心，以“回货”物流为重点，加快构建“鄂尔多斯直达黄骅港铁路下海大动脉”和“蒙西直联长江流域铁路通江新干线”，有效支撑全市产品“服务全国、走向全球”。

（二）主要目标

到2025年，扩容改造“朔黄”铁路下海大动脉，新增我市下海运力1亿吨；发展“浩吉”铁路通江新干线，新增通江运力5000万吨，争取80%以上“白货”具备陆海联运条件。聚力发展中心城区和市域南部两个区域中心级物流集散主基地，全部建成内陆“无水港”和“数字港”，争取年均货物集散量均突破5000万吨。优化物流发展生态，争取物流信息本地“登台上云”水平达到80%以上，“白货”多式联运比例提高至50%左右。

二、优化畅通朔黄下海大动脉

（一）强化与国家能源集团合作。在与国家能源集团合作大量集运煤炭的基础上，合作配发一定规模“白货”，同时积极争取调增运力，并创造议价条件。依托国家能源集团独有的“路港航”一体化优势，跟进“路港航”系统改革进程，第一时间与其整合成立的物流公司、铁路公司、港口公司、航运公司等建立紧密合作关系，积极参与相关铁路、港口项目建设。

（二）推动“白货”集结发运。一要优选建立市内“白货”集结地。先期以包神铁路东胜南站、新朔铁路海勒斯壕南站为依托，建立服务中心城区及市域东部的“白货”集结地，上规模、组专列，通过朔黄铁路发往黄骅港。后期加快推进东台铁路建设，贯通包神线和新朔线，在鄂尔多斯空港物流园区引入专用线，建立市域“白货”集结地，争取集散规模达到5000万吨以上。二要积极推进朔黄铁路扩能改造。加快海勒斯壕铁路专用线（东乌与巴准铁路联络线）、准格尔经济开发区和暖水铁路专用线建设，推动巴准—大准—准池铁路区段增加运力0.6亿吨、包神铁路区段增加运力0.4亿吨。推动合理布局增设朔黄铁路会让站、延长车站到发线长度，实现2万吨级列车开行常态化，将朔黄通道发运能力提升至4.5亿吨。三要全面参与黄骅港建设。紧紧把握黄骅港全力打造综合性大港、大幅提升“白货”发运能力的契机，先期依托国家能源集团黄骅港既有4个散货码头，推动“白货”直接上船，搭载国家能源集团海运既有61艘货轮，发运国家能源集团旗下沿海和长江37个码头及2条国际航线，北上天津、南下宁波、通行全球。同时争取参与国家能源集团黄骅港五期建设，争取参股“白货”物流园区，建立我市港口集结地，便捷集港上船，争取由黄骅港发运全球。

（三）完善物流服务体系。依托包神和新朔两家铁路物流公司，组织“白货”发运，发挥国家能源集团内部资源整合优势，实现国家能源集团内部公司间的“一票制”。推动海勒斯壕南站与沧州市黄骅地方港达成合作关系，建立“无水港”，推动我市“白货”依托专用线转接沧州市黄骅地方港，逐步实现我市起运货物“一票通关、一价到底、通行全球”。

三、全面打通浩吉通江新干线

（一）密切多方合作关系。立足浩吉铁路始发地在我市的独特优势，共同稳步扩增我市煤炭发运量。紧盯浩吉铁路股份有限公司改制步伐（由建设期区段公司改组为运营期业务公司），与其即将成立的经开公司、物流公司等建立紧密合作关系。以浩吉铁路为纽带与长江沿线湖北省港务集团、岳阳市城运集团等建立长期合作关系，协调上下游共同参股建设铁路专用线和物流园区。

（二）提升通道发运能力。一要共建物流园区。与浩吉铁路股份有限公司共同选址，共同打造货物集散中心（乌审旗站、乌审召站等），挖掘乌审召铁路专用线、营盘壕煤矿专用线、纳林河二号井铁路专用线潜力，加快乌审召、陶利庙南、纳林河铁路专用线建设，通过东乌、南部等铁路联动增强货物集运能力，推动准格尔旗西部、东胜区西部、伊金霍洛旗矿区煤炭更多由浩吉铁路承担集疏运任务，全力做大煤炭集运量。同时与浩吉铁路股份有限公司达成协议，帮助我市“白货”南下，争取集散规模达到5000万吨以上。二要推动运力提升。协调浩吉铁路完善配套设施，合理布局增设会让站、延长车站到发线长度，增加万吨级列车开行频次，发挥2亿吨运力。三要发展长江站场。积极参与浩吉铁路荆州市江陵中心站货场建设，以既有专用线接入江陵长江散货码头（既有6个煤运码头、4个散货码头），并积极推动码头发展集装箱运输。同时，以岳阳市胥家桥综合物流园浩吉铁路坪田站为支撑，通过既有专用线转至城陵矶港口（现为湖南省自贸区），可贯通长江、发运全球。后期积极参与岳阳市荆江门码头建设，推动浩吉铁路由君山站建设专用线接入码头（全长7公里），共同打造配套物流园区，建立我市长江沿线货物集结地。

（三）共同完善服务体系。合作解决浩吉铁路股份有限公司物流组织能力偏弱问题，积极号召长江沿线湖北省港务集团、岳阳市城运集团等大型物流企业参与，共同组建第三方物流企业，与沿江自贸区、上海港、宁波港等组建转接体系，整体建立“公铁水”联运体系，积极拓展国际航运服务。

四、保障措施

（一）加快构建多式联运系统。积极争取自治区“多式联运一单制”试点工程，争取纳入国家大宗物资、集装箱运输联运体系。加快推进单证票据标准化，加快推广“一单制”，实现一站托运、一次收费、一单到底。加大运输设备集装化、标准化推广力度，鼓励企业构建高效的跨国、跨区域调配系统。

（二）扶持做强本土平台系统。由市级国资企业牵头建设全市“通江达海”智慧物联平台，建立公铁海多式联运网络货运体系，发布物流行业信息，支持其它物流信息平台接入，全面归集汇流货物发运信息。支持引入北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等技术，强化物流追溯、智慧调度、智能配货、双向物流等领域的技术创新与融合发展。

（三）大幅提高通关服务水平。与天津港、黄骅港等建立互信合作关系，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。引导企业运用“提前申报”“两步申报”等通关模式，提供7×24小时预约通关服务，特别是对于高新技术产品落实预约查验、无陪同查验等工作机制，进一步缩短目的查验等待时间。

（四）全力加强物流招商引智。优化物流招商优惠政策，引进优质物流企业，重点加大对5A级物流企业的招商力度，提升经营管理水平，促进我市物流行业发展壮大。引导煤炭、化工、冶金建材等大宗商品领域的“链主型”企业整合上下游资源，推动供应链各环节的协同联动。

（五）全面完善物流政策体系。针对通道建设、物流集散、站场改造、车舱升级等投入大、见效慢、利润低的实际困难，在政策扶持、资金引导、金融信贷、土地供应等方面予以支持，出台物流政策清单，助推构建通江达海的物流体系。

（六）加强物流工作协调落实。建立健全工作协调机制，由分管副市长牵头，定期召集相关部门、铁路公司、物流企业等，研究解决物流重大问题，制定相应的政策措施。各旗区要建立完善综合交通物流及通江达海路径方案，明确各种运输方式衔接和集疏运网络建设要求。

附件：重点工作任务清单

| 附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点工作任务清单 |  |  |  |
| 序号 | 开展时间 | 任务内容 | 责任单位 |
| 1 | 2023年 | 依托国家能源集团独有的“路港航”一体化优势，跟进“路港航”系统改革进程，第一时间与其整合成立的物流公司、铁路公司、港口公司、航运公司等建立紧密合作关系，积极参与相关铁路、港口项目建设。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 2 | 2023年 | 把握黄骅港正在全力打造综合性大港，大幅提升“白货”发运能力的契机，依托国能黄骅港既有4个散货码头，推动“白货”直接上船，搭载国能海运既有61艘货轮，发运国家能源集团旗下沿海和长江37个码头及2条国际航线，北上天津、南下宁波、通行全球。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 3 | 2023年 | 以包神铁路东胜南站、新朔铁路海勒斯壕南站为依托，建立服务中心城区及市域东部的“白货”集结地，上规模、组专列，通过朔黄铁路发往黄骅港。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 4 | 2023年 | 依托包神和新朔两家铁路物流公司，组织“白货”发运，发挥国家能源集团内部资源整合优势，实现国家能源集团内部公司间的“一票制”。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 5 | 2023年 | 推动海勒斯壕南站与沧州市黄骅地方港达成合作关系，建立“无水港”，推动我市“白货”依托专用线转接沧州市黄骅地方港，逐步实现我市起运货物“一票通关、一价到底、通行全球”。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 6 | 2023年 | 在与国家能源集团合作大量集运煤炭的基础上，合作配发一定规模“白货”，同时积极争取调增运力，并创造议价条件。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 7 | 2023年 | 立足浩吉铁路始发地在我市的独特优势，共同稳步扩增我市煤炭发运量。同时紧盯浩吉铁路股份有限公司改制步伐（由建设期区段公司改组为运营期业务公司），与其即将成立的经开公司、物流公司等建立紧密合作关系。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 序号 | 开展时间 | 任务内容 | 责任单位 |
| 8 | 2023年 | 与浩吉铁路股份有限公司达成协议，帮助我市“白货”南下，争取集散规模达到5000万吨以上。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 9 | 2023年 | 对接岳阳市胥家桥综合物流园浩吉铁路坪田站，通过既有专用线转至城陵矶港口（现为湖南省自贸区），贯通长江、发运全球。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 10 | “十四五”期间 | 加快推进东台铁路建设，贯通包神线和新朔线，在鄂尔多斯空港物流园区引入专用线，建立市域“白货”集结地，争取集散规模达到5000万吨以上。 | 伊金霍洛旗人民政府、鄂尔多斯空港物流园区管理委员会牵头，市发展和改革委员会、市铁路民航中心，其它旗区人民政府及经济开发区（园区）管理委员会等单位配合 |
| 11 | “十四五”期间 | 加快海勒斯壕铁路专用线（东乌与巴准铁路联络线）、准格尔经济开发区和暖水铁路专用线建设，推动巴准—大准—准池铁路区段增加运力0.6亿吨、包神铁路区段增加运力0.4亿吨。 | 市发展和改革委员会、市铁路民航中心牵头，相关旗区人民政府配合 |
| 12 | “十四五”期间 | 推动合理布局增设朔黄铁路会让站、延长车站到发线长度，实现2万吨级列车开行常态化，将朔黄通道发运能力提升至4.5亿吨。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 13 | “十四五”期间 | 争取参与国能黄骅港五期建设，争取参股“白货”物流园区，建立我市港口集结地，便捷集港上船，争取由黄骅港发运全球。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 14 | “十四五”期间 | 以浩吉铁路为纽带与长江沿线湖北省港务集团、岳阳市城运集团等建立长期合作关系，协调上下游共同参股建设铁路专用线和物流园区。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 15 | “十四五”期间 | 与浩吉铁路公司共同选址，共同打造货物集散中心（乌审旗站、乌审召站等），挖掘乌审召、营盘壕煤矿、纳林河二号井等铁路专用线潜力，加快乌审召、陶利庙南、纳林河铁路专用线建设。 | 乌审旗人民政府、市国有资产投资控股集团有限公司牵头，市发展和改革委员会、市铁路民航中心配合 |
| 序号 | 开展时间 | 任务内容 | 责任单位 |
| 16 | “十四五”期间 | 通过东乌、南部等铁路联动增强货物集运能力，推动准格尔旗西部、东胜区西部、伊金霍洛旗矿区煤炭更多由浩吉铁路承担集疏运任务，全力做大煤炭集运量。 | 市交通运输局、市能源局，各旗区人民政府共同推进 |
| 17 | “十四五”期间 | 协调浩吉铁路完善配套设施，合理布局增设会让站、延长车站到发线长度，增加万吨级列车开行频次，发挥2亿吨运力。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 18 | “十四五”期间 | 积极参与浩吉铁路荆州市江陵中心站货场建设，以既有专用线接入江陵长江散货码头（既有6个煤运码头、4个散货码头），并积极推动码头发展集装箱运输。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 19 | “十四五”期间 | 积极参与岳阳市荆江门码头建设，推动浩吉铁路由君山站建设专用线接入码头（全长7公里），共同打造配套物流园区，建立我市长江沿线货物集结地。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 20 | “十四五”期间 | 建设全市“通江达海”智慧物联平台，建立公铁海多式联运网络货运体系，发布物流行业信息，支持其它物流信息平台接入，全面归集汇流货物发运信息。 | 市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 21 | 长期坚持 | 积极争取自治区“多式联运一单制”试点工程，争取纳入国家大宗物资、集装箱运输联运体系。加快推进单证票据标准化，加快推广“一单制”，实现一站托运、一次收费、一单到底。 | 市交通运输局 |
| 22 | 长期坚持 | 加大运输设备集装化、标准化推广力度，鼓励企业构建高效的跨国、跨区域调配系统。 | 市交通运输局、市商务局 |
| 23 | 长期坚持 | 与天津港、黄骅港等建立互信合作关系，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。 | 市商务局 |
| 24 | 长期坚持 | 引导企业运用“提前申报”“两步申报”等通关模式，提供7×24小时预约通关服务，特别是对于高新技术产品落实预约查验、无陪同查验等工作机制，进一步缩短目的查验等待时间。 | 鄂尔多斯海关 |
| 25 | 长期坚持 | 优化物流招商优惠政策，引进优质物流企业，重点加大对5A级物流企业的招商力度，提升经营管理水平，促进我市物流行业发展壮大。 | 市商务局、市发展和改革委员会、市交通运输局，各旗区人民政府 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，各驻军部

队，纪委，监察委，法院，检察院，市委各部门，各人民团体，

各新闻单位。

鄂尔多斯市人民政府办公室               2023年10月30日印发