附件

第二轮中央生态环境保护督察

第10项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第10项整改任务：焦化项目盲目扩张问题突出。2020年7月，全区焦化企业产能利用率为73%，自治区工业和信息化部门推动出台文件，取消焦化项目总量控制和产能置换政策。之后仅半年时间，巴彦淖尔、呼和浩特等8个盟市各级工业和信息化部门就备案焦化项目26个，备案产能高达1.08亿吨，是文件出台前已有产能的近2倍。自治区党委和政府开展焦化项目专项整治后，乌海、阿拉善等盟市在上报焦化项目整治方案时，将部分十余年前审批备案但未实质开工的产能上报予以保留续建，或作为其他新建项目的置换产能指标。自治区工业和信息化部门审核把关不严，对部分应撤销备案的项目回函同意保留，全部建成后乌海及周边地区“十四五”时期焦化产能将继续增加，违背自治区政府关于该地区不新增焦化产能的总体要求。 呼和浩特市：涉及备案项目3个，在建项目1个，退出产能项目1个。 赤峰市：涉及备案项目2个，退出产能项目1个。 鄂尔多斯市：涉及备案项目6个，退出产能项目3个。 乌海市：涉及备案项目5个，在建项目1个，退出产能项目8个。 阿拉善盟：涉及备案项目4个，在建项目1个，退出产能项目3个。 |
| --- | --- |
| 责任 单位 | 呼和浩特市、赤峰市、鄂尔多斯市、乌海市人民政府，阿拉善盟行署 |
| 上报完成情况 | 呼和浩特市：已撤销3个备案项目，托克托旭阳中燃380万吨/年焦化项目、内蒙古富利煤化500万吨/年冶金焦项目、呼和浩特旭阳中燃360万吨/年焦化综合利用项目（呼和浩特市审批局备案）。 在建项目1个，责令企业在列入退出范围的90万吨/年产能项目关停前不得全面投产，并让企业做出了承诺。清水河县政府定期对企业生产报表、销售报表、能耗数据监督检查，确保该项目实际投产规模未过自治区工信厅批复同意的产能规模。 产能退出项目1个，旭阳中燃90万吨限制类产能已于2023年9月26日全面关停。 赤峰市：已撤销2个备案项目，赤峰市得丰焦化有限责任公司三期年产300万吨焦炭技改升级项目、内蒙古东升新能源有限公司600万吨/年焦化及煤气综合利用项目。 产能退出项目1个，赤峰市得丰焦化有限公司2023年9月份制定了停炉和拆除计划，11月下旬停炉并完成主体工程功能性拆除工作，不再具备生产条件，完成产能化解任务。 鄂尔多斯市：已撤销6个备案项目，鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司300万吨/年捣固焦项目、内蒙古蒙西矿业有限公司240万吨/年煤焦化项目、内蒙古广集煤基新材料有限责任公司300万吨/年煤焦化项目、内蒙古恒坤化工有限公司新建130万吨/年捣固焦项目、杭锦旗聚野煤化有限责任公司热电联产项目、内蒙古东日新能源材料有限公司160万吨/年捣固焦项目。 产能退出项目3个，产能370万吨，其中：鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司4.3×2×72捣固焦炉（产能100万吨）、内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司4.3×2×72捣固焦炉（产能100万吨）、国能蒙西煤化工股份有限公司一期4.3×2×50已全部关停，国能蒙西煤化工股份有限公司二期4.3×2×72捣固焦炉（产能100万吨）正在进行降负荷工作，将于2023年12月31日前退出。 乌海市：已撤销5个备案项目，乌海市工信局撤销了内蒙古泰和能源有限公司年产300万吨捣固焦联产下游深加工项目备案文件，自治区工信厅废止了乌海德晟煤焦化有限责任公司年产100万吨捣固焦项目、乌海市佳鑫煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦配套20万吨甲醇技术改造项目、内蒙古宜化化工有限公司年产2*100万吨捣固焦配套建设年产20万吨甲醇项目、乌海市温明焦化有限责任公司年产100万吨捣固焦项目的备案文件。 在建项目1个，内蒙古广聚新材料有限责任公司500万吨/年煤焦化联产项目已取得节能审查批复。实行焦化产能总量管理，按照“先立后破”原则，统筹已关停退出729万吨产能，用于内蒙古广聚新材料有限责任公司500万吨/年煤焦化联产项目产能替代。 产能退出项目8个，乌海市天信精洗煤有限公司（60万吨）、乌海市德晟煤焦化有限公司（95万吨）、内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限公司（一期4.3米/96万吨）、乌海市佳鑫煤焦化有限公司（96万吨）、乌海市华资煤焦有限公司（96万吨）、乌海市西部煤化工有限责任公司（90万吨）、内蒙古泰和煤化有限公司（96万吨）、国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司（一期4.3米/100万吨）。8个焦化项目729万吨产能已全部完成关停退出。 阿拉善盟：已撤销4个备案项目，阿拉善左旗工信局撤销了阿拉善盟天源浩能源有限公司年产500万吨焦化及焦炉煤气综合利用项目；自治区工信厅撤销了星辰煤业120万吨/年、家景煤化240万吨/年焦化项目备案文件，核销太西乌斯太焦化90万吨/年焦化产能；自治区发改委撤销了三一煤电70万吨/年焦化项目备案文件。 在建项目1个，阿拉善盟沪蒙新能源实业公司300万吨/年焦化项目，整合金石镁业200万吨焦化产能、太西煤60万吨焦化产能，其余40万吨焦化产能使用已关停的中盛科技96万吨焦化产能替代，产能已全部落实。 产能退出项目3个，关停8座炭化室高度4.3米焦炉，太西煤焦化2座、庆华煤化4座、中盛科技2座。 |
| 核查 情况 | 查阅整改工作台账，审核报送文件、资料，现场核查。 |
| 核查完成情况 | 整改措施：（一）按照“谁审批，谁撤销”的原则，对2020年7月份以来，呼和浩特市、包头市、赤峰市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟8盟市备案的26个焦化项目中未开工的22个项目备案文件2022年9月底前予以撤销，在建的4个项目按照自治区相关规定执行。 （二）按照“谁审批，谁负责”的原则，2022年12月底前，撤销乌海、阿拉善等盟市十余年前审批备案但未实质开工的项目备案文件。 （三）自治区焦化产能实行总量管理，全面梳理自治区层面关于焦化行业产能控制的政策文件，通过修订或废除等方式，确保各政策文件对焦化行业产能控制要求一致。合理布局焦化产业，确保乌海及周边地区“十四五”期间焦化产能总量控制在3700万吨以内。2023年12月底前，炭化室高度小于6.0米(不含)顶装焦炉、炭化室高度小于5.5米(不含)捣固焦炉、100万吨/年以下焦化项目，原则上全部退出。 完成情况：（一）撤销13个备案项目。其中，呼和浩特市3个，托克托旭阳中燃380万吨/年焦化项目、内蒙古富利煤化500万吨/年冶金焦项目、呼和浩特旭阳中燃360万吨/年焦化综合利用项目（呼和浩特市审批局备案）；赤峰市2个，赤峰市得丰焦化有限责任公司三期年产300万吨焦炭技改升级项目、内蒙古东升新能源有限公司600万吨/年焦化及煤气综合利用项目；鄂尔多斯市6个，鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司300万吨/年捣固焦项目、内蒙古蒙西矿业有限公司240万吨/年煤焦化项目、内蒙古广集煤基新材料有限责任公司300万吨/年煤焦化项目、内蒙古恒坤化工有限公司新建130万吨/年捣固焦项目、杭锦旗聚野煤化有限责任公司热电联产项目、内蒙古东日新能源材料有限公司160万吨/年捣固焦项目；阿拉善盟1个，阿拉善盟天源浩能源有限公司年产500万吨焦化及焦炉煤气综合利用项目；乌海市1个，内蒙古泰和能源有限公司年产300万吨捣固焦联产下游深加工项目。至此，22个2020年7月份以来备案未开工项目撤销整改任务全部完成（2023年2月20日上报《关于报送中央生态环境保护督察呼和浩特市等7盟市第9、10项整改任务验收销号情况的函》，对包头市、乌兰察布市、巴彦淖尔市9个撤销项目申报销号）。 4个在建项目实行备案产能减量建设，确保产能总量不增加。呼和浩特旭阳中燃减按300万吨完成建设，已取得节能审查批复，产能来源214万吨由自治区退出的焦化产能置换，其余由企业现有已退出限制类产能90万吨置换；乌海市内蒙古广聚新材料焦化项目减按500万吨完成建设，焦化及联产项目均已取得节能审查批复，乌海市统筹已退出限制类产能729万吨，用于内蒙古广聚新材料产能置换；阿拉善盟沪蒙新能源实业减按300万吨完成建设，已取得节能审查批复，整合金石镁业200万吨焦化产能、太西煤60万吨焦化产能，其余40万吨焦化产能使用已关停的中盛科技96万吨焦化产能替代。至此，4个在建焦化项目全部落实能耗、产能指标，完成整改（巴彦淖尔市内蒙古黑猫煤化工减按自治区批复的100万吨产能完成建设，2023年2月20日已申报销号）。 - 乌海、阿拉善十余年前审批备案但未实质开工的7个项目备案文件已经全部撤销。乌海市4个，自治区工信厅废止了乌海德晟煤焦化有限责任公司年产100万吨捣固焦项目、乌海市佳鑫煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦配套20万吨甲醇技术改造项目、内蒙古宜化化工有限公司年产2*100万吨捣固焦配套建设年产20万吨甲醇项目、乌海市温明焦化有限责任公司年产100万吨捣固焦项目的备案文件；阿拉善盟3个，自治区工信厅撤销了星辰煤业120万吨/年、家景煤化240万吨/年焦化项目备案文件，自治区发改委撤销了三一煤电70万吨/年焦化项目备案文件。 - （三）2022年3月，自治区工信厅废止了《内蒙古自治区工业和信息化厅关于印发〈内蒙古自治区传统产业高质量发展实施方案〉的通知》）（内工信办字〔2019〕536号），涉及“围绕进口焦煤资源加工转化，在乌海、鄂尔多斯、巴彦淖尔、阿拉善等地区，布局2000万吨焦化项目，全区焦炭产能控制在7000万吨左右。”2023年9月，自治区出台《内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录（2023年修订版）》明确“1.对乌海及周边地区严格控制新增焦炭产能，确保区域内焦化产能总量不增加。新改扩建焦炭项目须在区域内实行产能等量置换。2.对乌海及周边以外地区，按照自治区《促进焦化产业高质量发展政策措施》规划布局，在不突破资源环境指标约束的前提下，结合地区产业链需求，适度布局新建焦炭项目。新增产能的焦炭项目，须经自治区行业主管部门评估论证。3.新建焦炭项目产能原则上不低于300万吨/年。新、改、扩建焦炭项目，捣固焦炉炭化室高度不低于6.25米，顶装焦炉炭化室高度不低于7米，须配套建设干熄焦装置。”。 - 目前，乌海及周边地区焦化在产产能总量为2905万吨，其中鄂尔多斯市5户900万吨，分别为鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司400万吨、内蒙古东日新能源材料有限公司200万吨、鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司100万吨、内蒙古蒙西矿业有限公司100万吨、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司100万吨；乌海市10户1605万吨，分别为内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司130万吨、乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨、内蒙古源通煤化集团有限责任公司100万吨、乌海市华信煤焦化有限公司100万吨、内蒙古美方煤焦化有限责任公司200万吨、国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司200万吨、乌海市榕鑫能源实业有限责任公司100万吨、乌海市宏阳焦化有限责任公司100万吨、内蒙古广聚新材料有限责任公司500万吨、内蒙古君正化工有限责任公司75万吨；阿拉善盟2户400万吨，分别为内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司100万吨、阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司300万吨。“十四五”期间乌海及周边地区焦化产能总量控制在3700万吨以内。 截止2023年12月31日，炭化室高度小于6.0米(不含)顶装焦炉、炭化室高度小于5.5米(不含)捣固焦炉、100万吨/年以下焦化项目已全部停产退出，退出产能1705万吨。其中呼和浩特旭阳中燃能源有限公司90万吨焦化2023年9月焦炉关停，煤气管道、仪表控制断开；赤峰市得丰焦化有限公司100万吨焦化2023年9月关停，煤气鼓风机电机断电移位，煤气管道断开；鄂尔多斯市3户370万吨，国能蒙西煤化股份有限公司焦化170万吨焦炉关停，煤气鼓风机停运、管道打盲板；内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司100万吨焦炉关停，煤气鼓风机停运、管道打盲板，中控室断电停机；鄂托克旗建元煤焦公司100万吨焦化项目主体拆除；乌海市8户729万吨，国家能源煤焦化公司西来峰焦化厂100万吨焦炉关停，煤气鼓风机停运、上升管断开，冷却塔停运；内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司96万吨于2023年6月关停，拆除部分输煤皮带通廊，引风机停运；乌海市华资煤焦化公司煤焦公司96万吨焦炉关停，冷却塔、鼓风机等停运，空压机部分拆除；乌海德晟煤焦化有限公司95万吨焦炉主体全部拆除；内蒙古泰和煤焦化有限公司96万吨焦炉关停，鼓风机、冷却塔、脱硫泵等停运，生产补水房封停；乌海市佳鑫煤焦化公司96万吨长期停产；乌海市西部煤化工公司90万吨焦炉关停，循环水管道断开、配电柜拆除；乌海市天信精洗煤有限公司60万吨2020年停产至今，焦炉上升管拆除、推焦车部分拆除、烟气管道断开。阿拉善盟3户356万吨，内蒙古太西煤集团乌斯太焦化公司60万吨（批复产能150万吨，核销实际未建成90万吨产能）焦炉关停、生产区域积雪，公辅设备停运，空压机、制氮室建筑物破损；阿拉善中盛科技公司96万吨焦化焦炉关停，煤气鼓风机停运、管道打盲板，初冷器、粗苯人孔打开；内蒙古庆华集团200万吨焦化焦炉关停，煤气鼓风机停运，晾水塔无循环水。此外，包头市聚隆焦化有限公司60万吨已于2015年关停，2019年全部拆除，场地已平整。至此，全区焦化限制类产能退出任务全部完成。 |